РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Инициативной группы

в Коноваловском муниципальном образовании

Иркутской области Балаганского района

Ремонт автомобильной дороги общего пользования, расположенной по адресу, Иркутская область, Балаганский район, юго-восточнее с.Коновалово дорога на кладбище (протяженностью 800 м)

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Ремонт автомобильной дороги общего пользования, расположенной по адресу, Иркутская область, Балаганский район, юго-восточнее с.Коновалово дорога на кладбище (протяженностью 800 м) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, устройство тротуаров, пешеходных переходов (дорожек), остановочных пунктов. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | ПРОГРАММА «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования на 2021 –2025 г. г. и с перспективой до 2032 года» решение думы Коноваловского МО от 26.07.2024г №8/3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек | Егорова Любовь Петровна Клепикова Надежда Константиновна Караськова Виктория Сергеевна Бичевина Татьяна Ивановна Попов Николай Николаевич Пальчук Галина Ефимовна Рютина Нина Григорьевна Егоров Федор Иванович Коковина Марина Васильевна Егоров Иван Михайлович Всего – 10 человек |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Дорожное полотно, ведущее на кладбище с.Коновалово имеет грунтовое покрытие. За время эксплуатации дороги ремонт дороги ни разу не проводился. В данный момент дорога представляет собой сплошные ямы и выбоины. В период дождей, снеготаяния и весеннего паводка стоят лужи, дорога становится труднопроходимой, что приносит большие неудобства жителям не только с.Коновалово, но и всем гражданам, посещающим кладбище. Неудовлетворительное состояние дороги вызывает недовольство жителей. В связи с эти необходим ремонт дороги. Реализация данного проекта позволит улучшить отношение граждан к памяти умерших, т.к. достойное содержание дорог является одним из показателей цивилизованности, гуманности и зрелости общества. Для жителей сельского поселения разных возрастных категорий и социального статуса общественное кладбище имеет огромное значение в плане воспитания социальной культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Реализация мероприятий по ремонту дороги ведущей к кладбищу с.Коновалово приведет к безопасности участников дорожного движения, повышению технического уровня состояния дорог местного значения. При его успешной реализации будут созданы условия беспрепятственного проезда транспорта к месту гражданского захоронения (кладбищу) в с.Коновалово для осуществления ритуальных услуг по захоронению в период весеннее – осенней распутицы. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | Отсыпка дорожного полотна 800 м – 1 199 015,00 Доставка материалов и транспорта – 425 203 Накладные расходы – 575782,00 Итого - 2 200 000,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 360 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 01.08 - 30.12.2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. |  | Имущественная форма |  |  |  | Да/нет |
|  |  | 1 |  | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) |  |  |  | да |
|  |  | 2 |  | предоставление специальной и специализированной техники |  |  |  | да |
|  |  | 3 |  | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря |  |  |  | да |
|  |  | 4 |  | предоставление материалов (расходных материалов) |  |  |  | да |
|  |  | 5 |  | другие формы (расшифровать) |  |  |  |  |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. |  | Наименование видов деятельности (работ) |  | Количество граждан, человек |  |  |
|  |  | 1 |  | Вырубка сухостоя |  | 5 |  |  |
|  |  | 2 |  | Погрузка мусора |  | 5 |  |  |
|  |  | 3 |  | Вывоз мусора |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  | Копка траншеи для укладки водоотводной трубы |  | 3 |  |  |
|  |  | 6 |  | Сборка и установка водоотводной трубы корсис |  | 3 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 23 |  |  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Коноваловское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | с.Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | юго-восточнее с.Коновалово дорога на кладбище |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество благо получателей - всего (человек) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) подписным листам |  |  |  |  | 119 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 141 |  |
| 14 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержи |  | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |  |  |  |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации |  | «Коноваловский вестник» |  |  |  |
|  |  | 2. | размещение в сети «Интернет» |  | Официальный сайт коновалово.рф |  |  |  |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях |  | VK.com; OK.ru |  |  |  |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  | мессенджер Telegram (Коновалово, всё обо всём!), |  |  |  |
| 15 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89041138478 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail: lyuba.1972.egorova@mail.ru |  |  |  |  |  |  |

| Инициаторы инициативного проекта |  |  |  |  | Егорова Любовь Петровна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Клепикова Надежда Константиновна |  |
|  |  |  |  |  | Караськова Виктория Сергеевна |  |
|  |  |  |  |  | Бичевина Татьяна Ивановна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | Попов Николай Николаевич |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Пальчук Галина Ефимовна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Рютина Нина Григорьевна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Егоров Федор Иванович |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Коковина Марина Васильевна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Егоров Иван Михайлович |  |

(дата)		(подпись)

В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.