РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Инициативной группы

в Коноваловском муниципальном образовании

Иркутской области Балаганского района

Устройство санитарной комнаты

в доме культуры с.Коновалово

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Устройство санитарной комнаты в доме культуры с.Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности (за исключением объектов, в которых располагаются органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, и муниципального жилищного фонда). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Коноваловского муниципального образования на 2018-2032 годы, решение думы Коноваловского МО от 26.07.2024г 8/2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек | Земирова Светлана Викторовна Яковлева Елена Викторовна Кретова Светлана Анатольевна Алексеева Татьяна Ивановна Караськова Виктория Сергеевна Калмынина Галина Николаевна Алексеев Юрий Викторович Алексеев Андрей Викторович Держерученко Ирина Викторовна Рудей Дарья Алексеевна Итого: 10 человек |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Дом культуры – место отдыха и притяжения людей всех социальных категорий и возрастов. В Доме культуры осуществляют культурно-досуговою деятельность, проводятся сходы, собрания граждан, располагается избирательный участок. Здание дома культура — это здание 1972 года постройки. Количество посещений Дома культуры за 7 месяцев 2024 года: пользователями услуг культурно-досугового учреждения – 2412. Участников клубных формирований, посещающих на регулярной основе занятия художественной самодеятельностью, кружковые занятия – 46 человек. Эти граждане лишены возможности удовлетворить санитарно-гигиенические потребности в комфортных условиях. В здании Дома культуры отсутствует централизованное холодное водоснабжение и нет санитарной комнаты, посетители вынуждены ходить в деревянный туалет на улице в любое время года. Санитарные правила СП 2.1.3678-20 направлены на охрану жизни и здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению услуг в области культуры. В здании учреждения культуры предусматривает наличие централизованной системы подачи холодной и горячей воды. Поэтому актуальность вопроса, касающегося охраны жизни и здоровья населения и соответствия помещений учреждения культуры санитарным требованиям очевидна. Проект рассчитан на охват жителей Коноваловского муниципального образования всех возрастов. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Реализация проекта позволит создать комфортные условия для удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей посетителей Дома культуры, и предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | Устройство водопровода – 1537688,08 Отопление – 36694,67 Внутреннее устройство (смеситель, унитаз, мойка и т.д.)- 83745,67 Канализация – 554871,58 Итого: 2 213 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 233 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 01.06 - 30.12.2025г |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. |  | Имущественная форма |  |  |  | Да/нет |
|  |  | 1 |  | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) |  |  |  | да |
|  |  | 2 |  | предоставление специальной и специализированной техники |  |  |  | да |
|  |  | 3 |  | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря |  |  |  | да |
|  |  | 4 |  | предоставление материалов (расходных материалов) |  |  |  | да |
|  |  | 5 |  | другие формы (расшифровать) |  |  |  |  |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. |  | Наименование видов деятельности (работ) |  | Количество граждан, человек |  |  |
|  |  | 1 |  | Вывозка мусора |  | 4 |  |  |
|  |  | 2 |  | Демонтаж стены |  | 5 |  |  |
|  |  | 3 |  | Уборка мусора |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  | Копка траншеи |  | 2 |  |  |
|  |  | 5 |  | Укладка трубы |  | 2 |  |  |
|  |  | 6 |  | Покраска стен и потолка |  | 4 |  |  |
|  |  | 7 |  | Мытье полов, стен |  | 2 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 22 |  |  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Балаганский район, Коноваловское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | с.Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | ул.Ленина, д.18 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество благополучателей - всего (человек) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) подписным листам |  |  |  |  | 105 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 127 |  |
| 14 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержи |  | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |  |  |  |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации |  | «Коноваловский вестник» |  |  |  |
|  |  | 2. | размещение в сети «Интернет» |  | Официальный сайт коновалово.рф |  |  |  |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях |  | «VK.com» «OK.ru» |  |  |  |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах |  | МКУ Коноваловский ЦДК |  |  |  |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  | мессенджер Telegram (Коновалово, всё обо всём!), |  |  |  |
| 15 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89526123127 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail: cdk14cdk@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |

| Инициаторы инициативного проекта |  |  |  |  | Земирова Светлана Викторовна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Яковлева Елена Викторовна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Кретова Светлана Анатольевна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Алексеева Татьяна Ивановна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Караськова Виктория Сергеевна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Калмынина Галина Николаевна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Алексеев Юрий Викторович |  |

Алексеев Андрей Викторович

|  |  |  |  |  | Держерученко Ирина Викторовна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рудей Дарья Алексеевна |  |

(подпись)                               (Ф.И.О.)

В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.