Российская Федерация

Иркутская область

Балаганский район

Администрация Коноваловского муниципального образования

(сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2014 г.                                          с. Коновалово                                     № 15

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Дорожная деятельность в границах населенных пунктов

Коноваловского муниципального образования» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Коноваловского муниципального образования,

# П О СТ А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую  программу (далее – Программа) «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Коноваловского муниципального образования» на 2014-2016 годы

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств   дорожного фонда и местного бюджета поселения.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации «Коноваловского вестник» и размещению на официальном сайте Коноваловского муниципального образования.

4. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Коноваловского МО                                                             Е.О. Бережных

Утверждена

Постановлением администрации

Коноваловского муниципального образования

от 28 марта 2014 № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дорожная деятельность в границах населенных пунктов

Коноваловского муниципального образования»

на 2014-2016 годы

### 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа (далее – Программа) « «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Коноваловского муниципального образования» на 2014-2016 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный Закон № 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». |
| Разработчики программы (если привлекались и сторонние организации) | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Коноваловского муниципального образования, подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| Цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Коноваловского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Коноваловского муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Коноваловского муниципального образования; 2. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения; 3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующим нормативным требованиям; 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Коноваловского муниципального образования. |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Администрации Коноваловского муниципального образования, средства дорожного фонда муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 1649,3 тыс. рублей: 2014 год – 469,0 тыс. рублей, 2015 год – 548,8 тыс. рублей, 2016 год – 631,5 тыс. рублей. Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Коноваловского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. |

### Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

### программно-целевым методом

Дорожное хозяйство  сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки сельскохозяйственного производства.

В настоящее время на территории Коноваловского муниципального образования протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 13770 м. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств и интенсивности движения. Недопустимое положение с обеспечением безосного движения сложилось на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация имеющегося твёрдого покрытия проезжей части в виде ямочности, просадок и выбоин.

Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселка.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Данная программа предусматривает решение задач, которые способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями бюджета поселения, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства муниципального образования сельского поселения.

3. Описание целей и задач Программы, сроки ее реализации, прогноз                                                   ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации

Целью Программы  является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети Коноваловского муниципального образования. Для  достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения  информационно-пропагандистских компаний  в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков правилам дорожного движения;

- совершенствование условий движения и улучшение технического состояния улично-дорожной сети;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.

### 4. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Володи Бережных | 2-3 квартал 2014 года | 298,5 | 298,5 |  |  | Местный бюджет, средства дорожного фонда | Подрядные организации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Володи Бережных | 2-3 квартал 2015 года | 393,3 |  | 393,3 |  | Местный бюджет, средства дорожного фонда |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная | 2-3 квартал 2016 года | 479,0 |  |  | 479,0 | Местный бюджет, средства дорожного фонда |  |
| 4 | Очистка автомобильных дорог от снежного покрова, подсыпка, грейдерование | Декабрь-февраль 2014-2016 гг. | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Местный бюджет, средства дорожного фонда |  |
| 5 | Разработка технических планов на дороги, кадастровых паспортов, регистрация права собственности | В течение года | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет, средства дорожного фонда |  |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков | 1-2 квартал | 57,0 | 30,0 | 15,0 | 12,0 | Местный бюджет, средства дорожного фонда |  |
| 7 | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (информационные буклеты, памятки, плакаты, | В течение года | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Местный бюджет, средства дорожного фонда | Администрация Коноваловского муниципального образования |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  1649,3  тысячи рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 469,0 тысяч рублей

в 2015 году -  548,8 тысяч рублей

в 2016 году –  631,5  тысяч рублей

Источником финансирования Программы является дорожный фонд Коноваловского муниципального образования составляет – 1649,3 тысяч рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании  дорожного фонда, могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Коноваловского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

6. Критерии ожидаемой эффективности Программы

Критериями ожидаемой эффективности Программы являются снижение тяжести последствий дорожно – транспортных происшествий,  профилактика аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения, улучшения состояния дорог местного значения.